# Plano de Testes

Calculadora HTML — Projeto Web

Aluno: Deoclécio Spielmann

Abril 2026

## 1. Objetivo

Verificar o correto funcionamento das quatro operações matemáticas (soma, subtração, multiplicação e divisão) implementadas na calculadora HTML, garantindo que os resultados estejam corretos e que casos especiais e entradas inválidas sejam tratados adequadamente.

## 2. Escopo

Funcionalidades cobertas: Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão.

## 3. Ambiente de Testes

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Plataforma | Navegador Web (Chrome, Firefox, Edge) |
| Tecnologia | HTML5 + JavaScript |
| Tipo de Teste | Teste Manual — Caixa Branca |
| Arquivo | index.html |

## 4. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Testes | A definir | Coordenar a equipe de testes; aprovar o plano; reportar resultados à liderança; garantir prazos e qualidade do processo. |
| QA (Analista de Testes) | A definir | Elaborar e executar os casos de teste; registrar defeitos; validar correções; atualizar status dos testes. |
| Desenvolvedor (Dev) | A definir | Corrigir os defeitos reportados; participar da revisão dos casos de teste; fornecer suporte técnico ao QA. |
| Product Owner (PO) | A definir | Definir critérios de aceite; priorizar correções; aprovar a entrega final do produto após testes. |

## 5. Riscos e Contingências

| ID | Risco | Probabilidade | Ação Preventiva | Ação Corretiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSC-01 | Ausência ou indisponibilidade do QA durante o período de testes | Média | Definir QA reserva e documentar todos os casos de teste previamente | Redistribuir tarefas ao Dev ou Gerente de Testes; replanejar cronograma |
| RSC-02 | Entregas do Dev atrasadas, impedindo início dos testes no prazo | Alta | Alinhar datas de entrega com Dev e PO com antecedência; usar integração contínua | Negociar extensão de prazo com PO; priorizar testes dos casos críticos |
| RSC-03 | Requisitos mal definidos pelo PO gerando casos de teste incorretos | Média | Realizar revisão dos critérios de aceite com PO antes de iniciar os testes | Suspender testes; convocar reunião emergencial com PO para realinhamento |
| RSC-04 | Erros de validação de entrada não corrigidos pelo Dev antes da entrega | Alta | Incluir checklist de validação como critério de DoD (Definition of Done) do Dev | Bloquear a entrega; registrar como BUG crítico e exigir correção antes da aprovação |

## 6. Ferramentas de Teste

| Ferramenta | Categoria | Tipo de Execução | Finalidade no Projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | IDE / Editor | Manual + Automatizado | Edição do código-fonte HTML/JS; inspeção visual de resultados; terminal integrado para execução de scripts de teste |

## 7. Métricas de Qualidade

| Métrica | Fórmula / Definição | Meta | Valor Atual (Projeto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de Testes | (Casos executados / Total de casos) x 100 | 100% | A medir após execução |
| Taxa de Sucesso | (Casos aprovados / Casos executados) x 100 | >= 90% | A medir após execução |
| Taxa de Falha | (Casos reprovados / Casos executados) x 100 | <= 10% | A medir após execução |
| Número de Defeitos | Contagem total de bugs abertos, corrigidos e reabertos ao longo do ciclo | 0 críticos na entrega | 3 bugs abertos (BUG-01, 02, 03) |
| Densidade de Bugs | Total de bugs / Número de funcionalidades testadas | <= 1 bug / funcionalidade | 3 bugs / 4 funcionalidades = 0,75 |
| Taxa de Regressão | Bugs reabertos após correção / Total de bugs corrigidos x 100 | 0% | A medir após execução |
| Eficiência na Detecção de Defeitos | Bugs encontrados pelo QA / Total de bugs encontrados (QA + produção) x 100 | >= 95% | A medir após execução |